Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: ZSE.022.1.UE.1.2026.

UMOWA

NR ZSE.022.1UE.1.2026

zawarta w dniu …………………………………..

pomiędzy:

Powiatem Raciborskim

z siedzibą: Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Regon: 27625511100000

działającym poprzez:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

z siedzibą: ul. Gimnazjalna 3, 47-400  Racibórz

reprezentowanym przez Jacka Pierzchałę – dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………

REGON: ……………………………………………………

Nr telefonu: …………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………

reprezentowanym przez: …………………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą”,  została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usług remontowych w  zadaniu pod nazwą: ,,Adaptacja dwóch sal lekcyjnych do potrzeb pracowni kształcenia zawodowego”. Realizowanego w ramach projektu: Akademia zawodowców 2.0 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Raciborzu” jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 – Kształcenie zawodowe.

- Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320, z późn. zm.).

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem  ofertowym.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 3 stanowią załączniki do niniejszej  umowy.

§2

Usługi remontowe

- Wszelkie wątpliwości bądź propozycje zamiennych rozwiązań winny być zgłaszane Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Usługi remontowe, które nie zostały uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego będą traktowane jako usługi niezlecone i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te usługi.

§3

Termin realizacji  przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- zakończenie: 28.02.2026r.

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą  ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w §16.

- Termin zakończenia usług remontowych może ulec zmianie tylko za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, w każdym przypadku, ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o zagrożeniu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od powstania przeszkód.

§4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający  zobowiązuje się przekazać Wykonawcy miejsca, w których mają być wykonane prace remontowe najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych usług remontowych na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w §7 ust. 1, za wykonane i odebrane końcowo (protokół bez uwag) usługi remontowe.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca  zobowiązuje się do:

- wykonania w całości usług remontowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane i Polskich Norm,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń; materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- dostarczenia wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonania wszelkich usług remontowych, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy lub opisie przedmiotu umowy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy,

- zapewnienia na terenie prac remontowych należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP oraz utrzymania terenu prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- ochrony mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach, w których mają być wykonane prace remontowe.

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową,

- naprawienia i przywrócenia stanu pierwotnego pomieszczeń w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę i/lub podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców przedmiotu umowy, jego części lub uszkodzeń innych urządzeń, względnie instalacji związanych z realizacją niniejszej umowy,

- okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanego materiału budowlanego: wymaganego   prawem   certyfikatu   zgodności   z  normami, certyfikatu   na  znak   bezpieczeństwa B,  certyfikatu  zgodności  ze  zharmonizowaną normą europejską  wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- uporządkowania terenu, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac remontowych, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: pomieszczeń, lub instalacji,

- ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek nieprawidłowego prowadzenia prac lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

§6

Przedstawiciele stron

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w zakresie wykonywanych robót:

1)   Zamawiający- Jacek Pierzchała – dyrektor ZSE w Raciborzu,

2)   Wykonawca - …………………………………………………………

- Zakres działania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określają obowiązujące przepisy oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac remontowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5, w zakresie wykonywanych prac remontowych.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich  nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§7

Wynagrodzenie za realizację umowy

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z przedstawioną ofertą w wysokości ………………………………. zł brutto 	
(słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………... ),

w tym  netto:  ………………... zł (słownie zł: …………………………………………………..………………….. ),

VAT:  ……………   zł (słownie zł: ………………………………………………...………………………………...).

- Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie łączne jest wynagrodzeniem ostatecznym.

- Ustalone w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe  są niezmienne przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. W jednostkach rozliczeniowych poszczególnych prac remontowych, z uwzględnieniem ich składników, Wykonawca ujął wszelkie możliwe do przewidzenia prac i koszty dla wykonania poszczególnych jednostek rozliczeniowych.

- Przyjmuje się, że wszelkie narzuty z racji ustanowienia prac remontowych, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w §8.

- W przypadku konieczności wykonania prac remontowych zamiennych rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w §9 niniejszej umowy.

§ 8

Prace dodatkowe

- Wykonanie ewentualnych usług dodatkowych (wykraczających poza zakres określony w  zapytaniu)  może  nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

§9

Ustalenia dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia prac zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Wprowadzenie prac zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości  wynagrodzenia określonego w  §7 ust. 1.

- Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkody na mieniu i na osobie Wykonawcy oraz na mieniu i osobach trzecich, powstałe przy realizacji  przedmiotu  umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za  własne działanie lub zaniechanie.

§10

Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w §1.

- Odbioru końcowego dokona protokolarnie Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- Terminem zakończenia prac remontowych będzie fizyczne zakończenie przedmiotu umowy oraz  powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac.

- Zamawiający, po spełnieniu przez  Wykonawcę warunków  określonych w ust. 3,  powoła komisję odbioru końcowego i wyznaczy rozpoczęcie czynności odbioru  końcowego.

- Odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych prac remontowych nastąpi w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

- Strony zgodnie ustalają, że przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania protokołu odbioru końcowego prac remontowych bez zastrzeżeń (bez uwag).

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności związanych z odbiorem   końcowym prac remontowych od Wykonawcy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§11

Zasady rozliczenia za wykonane roboty

- Rozliczenie  robót  nastąpi jednorazowo.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie  protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

- Faktura VAT wystawiona będzie na:

NABYWCA: Powiat Raciborski, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982788 
ODBIORCA:    Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz NIP: 6392015642

- Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac remontowych objętych umową. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w złotych polskich.

- Faktura będzie płatna przelewem w terminie 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym na dokumencie sprzedaży. Termin zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.

- W razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z należności wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  - odsetek ustawowych za opóźnienie, jeśli do transakcji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  handlowych  (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790) – zwana dalej Ustawą Odsetki, lub

  - odsetek ustawowych  za opóźnienie w transakcjach handlowych,  jeżeli transakcja podlega Ustawie Odsetki.

- Rodzaj naliczanych odsetek będzie  wynikał z charakteru prawnego stron.

- W przypadku  naliczenia odsetek, o których mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości przewidzianej w art. 10 ust. 1 Ustawy Odsetki. Kwota ta jest należna niezależnie od odsetek za opóźnienie oraz innych kosztów windykacji poniesionych przez Zamawiającego.

§12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy dla przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, licząc od daty bezusterkowego odbioru  końcowego (bez uwag) i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy dla przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, licząc od daty bezusterkowego odbioru  końcowego (bez uwag) i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykryte wady przedmiotu umowy Wykonawca usunie niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o ich powstaniu, jednak w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty uzyskania informacji o ich powstaniu.

- W okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1, przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, e-mailem.

- Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany przedmiot umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku przekroczenia o 7 dni roboczych terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 6. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty, a Wykonawca wyraża na to swoją zgodę.

- Zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 1 - 3.

- Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę (droga e-mailowa) na adres Wykonawcy: ……………………………..

- Gwarancja i rękojmia Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez podwykonawców lub inne osoby działające w imieniu Wykonawcy oraz użyte przy tych pracach materiały.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterki w wysokości 0,2% ceny umownej brutto wadliwie wykonanego elementu wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym, przy którym wystąpiła wada i/lub usterka, licząc od  dnia  uzyskania zawiadomienia lub informacji o powstaniu wady i/lub usterki,

- za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace remontowe.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający  zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy, co nie spowoduje  zmiany warunków gwarancji i rękojmi. Poniesionymi z tego tytułu kosztami Zamawiający obciąży Wykonawcę przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraża na to swoją zgodę.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy, nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

- Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

- Naliczenie kar, o których mowa w ust. 3 oraz w §15 ust.1 pkt 7 lit. c nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku wykonania umowy.

- Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§ 14

Zakaz cesji wierzytelności

Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy bądź z nią związanych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności.

§ 15

Warunki odstąpienia od umowy

- Odstąpienie od umowy :

1) Zamawiający może odstąpić od umowy  z powodu następujących  przyczyn:

- opóźnienia w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę, trwającego dłużej  niż 14 dni, które uniemożliwiałoby pomyślne zakończenie tych prac w ustalonym w   §3 ust. 1 niniejszej umowy terminie,

- nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co  najmniej 7 dni bez  odpowiedniego  upoważnienia wydanego przez Zamawiającego,

- z powodu upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności,

- dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień zawartych  §14,

- Wykonawca/podwykonawca będzie wykonywał prace niezgodnie z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego,

- Wykonawca/podwykonawca nie dokona usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji prac,

- Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na miejsce wykonywania robót z naruszeniem warunków określonych w umowie,

- Wykonawca/podwykonawca naruszy przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązków, określonych w § 4,

- odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 pkt 1 skutkuje naliczeniem odpowiednio kary umownej, o której mowa w §13 ust. 3 pkt 3,

- odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość, a w szczególności nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do tych części przedmiotu umowy, które zostały odebrane,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia  doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac będących w toku  realizacji wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- poza obowiązkiem, o którym mowa w pkt. 4, 5 i 6, strony zobowiązują się do  wykonania następujących czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od  umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac remontowych przerwanych  oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za  które Wykonawca  nie odpowiada,

2. Rozwiązanie umowy:

- każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia 14 dni, jeżeli druga strona w  sposób istotny naruszy postanowienia umowy.

- Zamawiający może z tych samych przyczyn, co przy odstąpieniu zgodnie z ust.1 pkt 1 rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

- do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ust. 1 pkt. 1-7.

- W przypadku niewywiązania się z zobowiązań opisanych w ust. 1 pkt 6, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac remontowych, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz protokół przejęcia terenu wykonywania prac, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane prace remontowe, prace tymczasowe oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§16

Zmiany umowy

- W przypadkach  przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- wprowadzenia zmian w wykonywanych pracach remontowych, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,

- zaniechania wykonania usług remontowych, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne,
 a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość prac zaniechanych,

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- powstania konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

- wystąpienia zwiększeń lub zmniejszeń zakresu prac,

- Okoliczności, o których mowa w ust. 5, muszą być udokumentowane pisemnie, stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerw/postoju.

§ 17

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że  powierzy/ nie powierzy  podwykonawcy część zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przy udziale podwykonawcy zastosowanie ma § 18 i § 20 niniejszej umowy.

§ 18

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może zrealizować prace remontowe  wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace powierzone Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom.

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Roszczenia zgłaszane przez Wykonawcę do Zamawiającego, związane  z realizacją niniejszej  umowy muszą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do  prawidłowo zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń i zastrzeżeń w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z niniejszą umową powinna być kierowana na następujące adresy:

- Zamawiającego:  akademiazawodowcow@ekonomikraciborz.pl

- Wykonawcy: …………………………………………………………….

- Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji zamówienia publicznego w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 20

Klauzula informacyjna w zakresie art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, kod pocztowy 47-400,

adres e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl, tel. 32 415 48 90 .

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy.

3. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Sławomir Kuśnierek; adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 05.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

ZAMAWIAJĄCY:				               WYKONAWCA: